Тест План

по автоматизации тестирования TeamCity

Версия плана: 1.1
Дата: 30.06.2026

Содержание

- Исходные условия проекта

- Цель плана

- Метрики продукта и автоматизации

- Аспекты качества продукта

- Виды и уровни тестирования

- Метрики качества автоматизации

- Расчет ROI автоматизации

- Стек автоматизации

- Архитектура фреймворка автоматизации

- Тестовое окружение

- Критичный MVP-сценарий автоматизации

- UI Automation Scope

- Стратегия тестовых данных

- Тестовые сценарии и скоуп

- Поэтапный план

- Необходимые ресурсы

- Распределение работ в команде

- Риски

- Отслеживание процесса

- Структура команды тестирования (нет информации о ФИО и контактах)

Исходные условия проекта

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Команда | 3 QA Automation Engineers |
| Состояние тестов | У TeamCity есть unit tests на стороне продукта, но в зоне нашего проекта нет готовых ручных тест-кейсов и нет готового UI/API/E2E автотестового suite. |
| Продукт | TeamCity On-Premises, локальный запуск через Docker Compose. |
| Целевая версия | TeamCity 2026.1.1, build 222577. Целевая версия выбрана как закрепленный bug-fix релиз ветки 2026.1: она стабильнее базового 2026.1, не меняется автоматически как latest и делает результаты автотестов воспроизводимыми. |
| Agent | Полный образ jetbrains/teamcity-agent:2026.1.1; minimal-agent не используем как основной. |
| Локальная база | Internal database / HSQLDB для быстрого локального старта. |
| CI-подход | Fast CI на internal HSQLDB, production-like CI на PostgreSQL, compatibility regression на остальных поддерживаемых БД. |

Цель плана

Цель тест-плана — определить стратегию автоматизации TeamCity с нуля для команды из трех QA Automation Engineers. На старте проекта отсутствуют готовые ручные тест-кейсы и готовый UI/API/E2E suite; существующие unit tests продукта не входят в наш black-box scope. Первый этап должен дать быстрый, демонстрируемый результат и одновременно заложить основу для расширения покрытия.

- Сконцентрироваться на наиболее критичной функциональности продукта.

- Покрыть сквозной жизненный цикл TeamCity: первый запуск, администратор, роли и права доступа, agent, project, build configuration, build run.

- Разделить UI и API автоматизацию так, чтобы UI проверял только критичные пользовательские flows, а API давал стабильное и быстрое покрытие.

- Подготовить pipeline, который поднимает стенд и запускает автотесты воспроизводимо.

Бизнес метрики продукта

Цели тест-плана сразу переформулированы в измеримые метрики, чтобы было понятно, по каким критериям команда проверяет успешность автоматизации.

| Цель тест-плана | Метрика | Целевое значение / критерий |
| --- | --- | --- |
| Оценить влияние автоматизации на delivery. | Time To Market | Ускорить на 20% время доставки новой функциональности в продакшн версию продукта за счет более быстрого P0/P1 feedback loop и сокращения ручной регрессии. |
| Быстро обнаруживать критичные поломки. | Mean Time to Detect | Уменьшить среднее время обнаружения ошибок до 2 часов для регрессионного тестирования. |
| Быстро обнаруживать критичные поломки. | Bug Fix Time | Сократить время исправления критических багов до 24 часов |
| Сконцентрироваться на наиболее критичной функциональности продукта. | P0/P1 coverage | 100% утвержденных P0/P1 сценариев покрыто автотестами: first start, admin, roles/permissions, agent, project, build configuration, build run, build result. |

Аспекты качества продукта TODO

| Аспект | Почему критично для TeamCity | Риск без покрытия |
| --- | --- | --- |

Виды и уровни тестирования

| Приоритет | Вид тестирования | Решение для проекта | Кто отвечает |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Environment Readiness / Smoke | Проверяем, что TeamCity Server доступен, REST API отвечает, есть authorized/connected agent для запуска build. | Вся команда |
| P0 | API Testing | Основной слой покрытия: server info, project, VCS root, build configuration, build step, buildQueue, build status/history, cleanup, negative auth checks. | QA Automation Engineers, по API-сущностям |
| P0 | UI Smoke Testing | Один минимальный UI happy path: login, Projects page, переход к заранее созданной через API Build Configuration, Queue/Build Result read-only. UI не создает и не меняет тестовые данные. | QA Automation Engineers, по UI-flow |
| P0 | Minimal E2E Build Lifecycle | Сквозная проверка через API-first flow: создать сущности, запустить простой build, проверить queue/status/result/log metadata. UI используется только для read-only подтверждения. | Вся команда |
| P1 | Roles / Permissions Testing | Минимальная RBAC-проверка: admin full access, limited user negative checks для project, build configuration и build run. | QA Automation Engineers, по ролям и правам |
| P1 | Integration Testing | Связка TeamCity Server + authorized Agent + REST API + simple build lifecycle. | Вся команда |
| P1 | Security / Authorization | Token usage, invalid/missing token, basic access restrictions. Полный security scope не берем. | QA Automation Engineers |
| P2 | Regression Testing | Расширение покрытия после стабилизации MVP: больше build settings, больше негативных сценариев, больше UI/API consistency checks. | QA Automation Engineers |
| Out of Scope на старте | Initial Setup / Installability | Setup wizard, выбор БД, создание первого администратора и установка TeamCity не входят в первые 4 недели. | Вне scope проекта |
| P1 | Database Compatibility Regression | Входит в MVP: PostgreSQL production-like и MySQL/MariaDB/MS SQL/Oracle compatibility regression. Проверяем bootstrap, schema readiness, REST API, authorized/connected agent, project/build configuration, простой build и build result. | QA Automation Engineers |
| Out of Scope на старте | Unit Testing | Unit tests продукта существуют, но не входят в black-box scope команды. | Команда продукта; вне scope проекта |
| Out of Scope на старте | Performance/Load | Не входит в первые 4 недели, кроме базового контроля длительности smoke/API прогона. | Не назначается на первые 4 недели |

Метрики качества автоматизации

| Цель | Метрика | Целевое значение / критерий |
| --- | --- | --- |
| Сконцентрироваться на наиболее критичной функциональности продукта. | P0/P1 coverage | 100% утвержденных P0/P1 сценариев покрыто автотестами: first start, admin, roles/permissions, agent, project, build configuration, build run, build result. |
| Подготовить pipeline, который поднимает стенд и запускает автотесты воспроизводимо. | Pipeline readiness | К концу 4-й недели pipeline поднимает стенд, выполняет bootstrap, запускает UI/API/E2E suites, DB compatibility jobs и публикует отчет. |
| Сохранять доверие к автотестам. | Pass Rate / Flaky Rate | Pass Rate >= 95% на стабильном стенде; Flaky Rate <= 3%. |
| Контролировать длительность быстрого smoke-прогона. | Smoke duration | <= 20 минут для fast CI. |

Расчет ROI автоматизации

В этом разделе ROI рассматривается как срок окупаемости автоматизации: сколько времени нужно, чтобы экономия на ручной P0/P1-регрессии покрыла первоначальные затраты на MVP-suite.

Формула расчета:

срок окупаемости = затраты на автоматизацию / годовая экономия ручной регрессии.

Все значения предварительные и относятся к MVP-scope: first start, admin, roles/permissions, agent, project, build configuration, build run и базовая проверка результата build.

| Показатель | Как считаем | Результат |
| --- | --- | --- |
| Затраты на автоматизацию MVP-suite | 3 QA Automation Engineers * 4 недели * 40 часов | 480 часов |
| Одна ручная P0/P1-регрессия на одном окружении | setup/admin + roles/permissions + agent + project/build configuration + build run + отчетность | 16 часов |
| Базовый регрессионный цикл | 2 окружения: HSQLDB fast path + PostgreSQL production-like | 18 часа за цикл |
| Экономия при 1 цикле в месяц | 18 часа * 12 месяцев | 216 часа/год |
| Срок окупаемости при 1 цикле в месяц | 480 / 216 | 2,22 года |
| Экономия при 2 циклах в месяц | 18 часа * 2 * 12 месяцев | 432 часов/год |
| Срок окупаемости при 2 циклах в месяц | 480 / 432 | 1,11 года, около 13,3 месяца |
| Risk-adjusted срок окупаемости | 1,11 * 2, если закладываем риск нестабильности и доработок | около 2.22 года |
| DB compatibility ускоряет окупаемость | 6 DB-профилей * 16 часов * 12 месяцев | 1152 часа/год; 480 / 1152 = 0.42 года без risk factor |

Вывод: при двух регрессионных циклах в месяц базовый MVP-suite окупается примерно за 13  месяцев. Если применить коэффициент риска 2, ориентир становится около 26 месяцев.

Если набор автотестов живет дольше 2 лет, эффект от автоматизации становится положительным.

Стек автоматизации

| Компонент | Выбор | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Язык программирования | Python | В команде уже есть 3 инженера-автоматизатора с экспертизой в Python, поэтому не требуется дополнительное обучение и можно быстрее развивать автотесты. Python хорошо поддерживает pytest, Selenium/Playwright, API-тесты, Allure и работу с внешними сервисами. |
| Test runner | Pytest | Для организации автотестов выбран pytest, потому что он проще и гибче стандартного unittest и лучше подходит для масштабируемого test framework. В отличие от unittest, pytest дает более удобные фикстуры, параметризацию, маркировку тестов и лаконичный синтаксис. По сравнению с BDD-фреймворками вроде behave, pytest меньше усложняет структуру проекта и лучше подходит для технических автотестов. |
| UI automation | Playwright | Playwright выбран как более подходящий инструмент для нашего проекта по сравнению с Selenium и Cypress. По сравнению с Selenium он дает более стабильную работу с UI за счет auto-wait, удобных локаторов и встроенных инструментов диагностики: trace, screenshots и video. Cypress силен для frontend-тестирования в JavaScript/TypeScript-стеке, но для нашей команды менее удобен, потому что основной стек автоматизации — Python. Поэтому Playwright лучше соответствует текущим компетенциям команды, проще интегрируется в существующий Python-фреймворк и хорошо подходит для запуска в TeamCity. |
| API automation | requests | Для автоматизации API выбран requests как основной HTTP-клиент в Python. requests хорошо подходит для REST API-тестирования, так как предоставляет простой и понятный интерфейс для выполнения HTTP-запросов, работы с headers, query parameters, body, JSON, cookies, sessions и авторизацией. Инструмент является зрелым, широко распространенным и хорошо документированным, поэтому его легко поддерживать внутри команды. Он не требует сложной настройки, хорошо интегрируется в Python-based automation framework и позволяет быстро реализовывать переиспользуемые API-клиенты для тестов. Альтернативы, например httpx, могут быть рассмотрены при необходимости async-запросов или HTTP/2, но для стандартной REST API-автоматизации requests является более простым, стабильным и достаточным решением. |
| CI/CD | GitHub Actions | Для CI/CD выбран GitHub Actions, так как проект уже размещен в GitHub. Это позволяет настраивать pipeline без дополнительной интеграции с внешними CI-системами и не усложнять инфраструктуру проекта. По сравнению с альтернативами вроде TeamCity, Jenkins или GitLab CI, GitHub Actions в нашем случае требует меньше усилий на внедрение: репозиторий, workflow, secrets, pull requests и результаты запусков находятся в одной экосистеме. Также важным фактором является стоимость: для текущих задач GitHub Actions можно использовать в рамках доступного бесплатного лимита, без необходимости отдельно разворачивать и поддерживать CI-сервер. |
| Test reports | Allure Reports | Для отчетности выбран Allure Reports, потому что он дает более наглядный и удобный анализ результатов автотестов по сравнению с базовыми JUnit/XML-отчетами и стандартными отчетами CI. JUnit/XML хорошо подходит для передачи статусов в CI, но плохо читается человеком и не дает удобной детализации по шагам, вложениям и причинам падений. Встроенные отчеты GitHub Actions показывают факт успешного или неуспешного запуска, но недостаточны для глубокого анализа автотестов. Allure позволяет видеть структуру test suites, шаги выполнения, ошибки, stack trace, screenshots, logs и attachments в одном отчете. Это ускоряет разбор падений и делает результаты автотестов понятными не только automation-инженерам, но и разработчикам, QA и менеджерам. |
| TMS | TestIT | Для ведения тестовой документации выбран TestIT. Это бесплатный продукт, который имеет весь необходимый функционал для управления тестированием. TestIT позволяет хранить тест-кейсы в единой библиотеке, объединять их в тест-планы и тестовые наборы, назначать исполнителей и фиксировать результаты прохождения тестов. Имеется поддержка как ручного, так и автоматизированного тестирования |

Архитектура фреймворка автоматизации

Фреймворк делим на слои, чтобы тесты оставались читаемыми, а изменения в REST API, UI-локаторах, тестовых данных или окружении не требовали массовой правки сценариев.

Главное правило: зависимости идут сверху вниз, а нижние слои не импортируют тесты и бизнес-сценарии.

| Слой | Что отвечает и где живет |
| --- | --- |
| 1. Тесты | tests/ui, tests/api, tests/e2e. Описывают поведение и expected result; используют steps и fixtures; не содержат прямых HTTP-запросов, CSS/XPath-локаторов и тяжелой подготовки данных. |
| 2. Шаги / business flows | steps или flows. Собирают продуктовые операции TeamCity в понятные методы: setup, authorize_agent, create_project_with_build_config, run_build_and_wait_result. |
| 3. API clients и Page Objects | clients и pages. Общаются с TeamCity через REST API или Playwright; скрывают endpoints, payloads, локаторы, ожидания и retry-логику. |
| 4. Модели и схемы данных | models или schemas. Описывают Project, BuildType, Build, Agent, User, Role, Permission, статусы и контракты ответов. |
| 5. Fixtures, test data и cleanup | pytest fixtures и test data helpers. Готовят admin/limited users, tokens, уникальные имена, seed data; чистят данные через REST API или reset Docker-окружения. |
| 6. Инфраструктура, конфигурация и отчеты | config, bootstrap, reporting. Env vars, Docker helpers, readiness checks, logging, Allure/JUnit reports, screenshots/traces для UI. |

UI и API остаются в одном репозитории, потому что используют общие модели, fixtures, конфигурацию и отчетность.

Разделение выполняется пакетами и ответственностями: UI-код не дублирует API-подготовку данных, а API-клиенты не зависят от Page Objects.

TODO UML

Тестовое окружение

| Окружение | Состав | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Local | TeamCity Server + full Agent + Internal HSQLDB | Изучение продукта, ручная проверка setup wizard, разработка первых тестов. |
| Fast CI | TeamCity Server + full Agent + Internal HSQLDB | Быстрый запуск P0/P1 автотестов на PR. |
| Production-like CI | TeamCity Server + full Agent + PostgreSQL | Проверка внешней БД и близкого к production сценария. |
| DB Compatibility MVP / Nightly | Server + full Agent + PostgreSQL/MySQL/MariaDB/MS SQL/Oracle | MVP compatibility regression для поддерживаемых database backends: bootstrap, schema readiness, REST API, agent, project/build configuration, build run и build result. |

Архитектура локального стенда: TODO

Критичный MVP-сценарий автоматизации

Первый автоматизированный результат должен доказывать, что TeamCity поднимается и выполняет базовую продуктовую ценность: принимает настройки, подключает agent, создает конфигурацию и запускает build.

| Шаг | Действие | Уровень проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить доступность TeamCity Server | API | GET /app/rest/server возвращает успешный ответ |
| 2 | Проверить готовность agent | API | Есть authorized/connected agent, способный выполнять build |
| 3 | Выполнить UI smoke login | UI Smoke | Пользователь может войти и открыть Projects page |
| 4 | Создать test project | API | Project создан и доступен через REST API |
| 5 | Создать VCS root | API | VCS root создан и привязан к test project/build configuration |
| 6 | Создать build configuration | API | Build configuration создана и доступна через REST API |
| 7 | Добавить простой build step | API | Build step сохранен в build configuration |
| 8 | Запустить build | API / E2E | Build добавлен в build queue |
| 9 | Проверить build execution | API / E2E | Build стартует на agent и завершается ожидаемым статусом |
| 10 | Проверить build result/log metadata | API | Статус, история и базовая информация о логах доступны через REST API |
| 11 | Выполнить read-only UI проверку результата | UI Smoke | Queue/Build Result page открывается, результат build виден в UI |
| 12 | Очистить тестовые данные | API | Созданные test project/build configuration/build data удалены или изолированы |

UI Automation Scope

На первом этапе UI-автоматизация ограничивается одним happy path: login, открытие Projects page, переход к заранее созданным через API project/build configuration и read-only проверка Queue/Build Result. UI не создает и не изменяет тестовые данные.

Initial setup, database setup, создание первого администратора, установка и авторизация TeamCity Agent не автоматизируются через UI в MVP; если эти шаги нужны для окружения, они выполняются bootstrap/API на уровне подготовки стенда.

Подготовка тестовых данных, создание project/build configuration/VCS root, запуск build, проверка queue/build status/build history и cleanup выполняются через TeamCity REST API. UI используется только для проверки, что подготовленное состояние корректно отображается пользователю.

Стратегия тестовых данных

Цель стратегии тестовых данных — обеспечить стабильные, воспроизводимые и безопасные данные для UI, API и E2E тестирования TeamCity.

- Для каждого теста создавать уникальные project/build configuration names с префиксом автотестов.

- Все тестовые данные создаются через REST API/bootstrap. UI используется только для одного happy-path read-only flow и не является источником тестовых данных.

- Cleanup выполнять через REST API либо полным reset окружения в Docker.

- Не хранить реальные секреты, пароли и access tokens в репозитории.

- Для CI использовать временные credentials из переменных окружения.

- Прямой доступ к базе данных использовать только для отладки; основная валидация выполняется через REST API и UI.

| Тип теста | Источник данных |
| --- | --- |
| UI Smoke | Данные заранее создаются через REST API/bootstrap; UI только выполняет один happy-path read-only flow: login, Projects page, Build Configuration/Queue/Build Result. |
| API Tests | API-generated projects, build configurations, builds, tokens. |
| E2E Tests | API setup + API build run + read-only UI confirmation; cleanup через REST API или Docker reset. |
| Database compatibility | Нет информации о финальном наборе seed data для внешних БД. |
| Roles / Permissions | Admin user + ограниченные test users; финальная матрица ролей уточняется TODO. |

Тестовые сценарии и скоуп

| Группа | In Scope | Out of Scope на первые 4 недели |
| --- | --- | --- |
| Login / Authorization | Admin login/logout, invalid credentials, REST API без/с неверным token, проверка access token. | Initial setup, database setup, создание первого администратора, enterprise auth flows. |
| Projects / Build Configurations | Создание project, build configuration, VCS root, build step через REST API; проверка видимости в UI/API. | Полное покрытие всех настроек project/build configuration. |
| Agent Readiness | Проверка, что есть один authorized/connected agent, совместимый с build configuration. | Cloud agents, сложные agent pools, масштабирование, полноценное тестирование agent management. |
| Build Execution | Простой build через Command Line runner, success/failure status, build queue, build log, build history. | Все runners, plugin-specific behavior, сложные build chains. |
| Core REST API | Server info, projects, buildTypes, VCS roots, buildQueue, builds, agents, negative auth checks. | Полное покрытие всех REST endpoints. |
| UI Smoke | Один happy path: login, Projects page, переход к заранее созданной через API Build Configuration, Queue/Build Result read-only checks. | Создание данных через UI, редактирование project/build configuration через UI, нестабильные длинные UI E2E flows. |
| CI Pipeline | Поднять стенд, проверить readiness, запустить API/UI suites, собрать Allure отчет и метрики. | Production deployment, release-инфраструктура. |
| Security / Permissions | Минимально: admin vs limited user, запрет запуска/редактирования без прав, token negative checks. | Полный pentest, полная RBAC-матрица, SAML/LDAP/OAuth. |
| Database Compatibility | Входит в MVP: PostgreSQL production-like + MySQL/MariaDB/MS SQL/Oracle compatibility regression. Проверяем bootstrap, schema readiness, REST API, agent authorization, project/build configuration, simple build, build result. | Глубокое покрытие всех runners, plugins, build chains и performance/load DB testing на каждой БД; сложные upgrade/migration сценарии. |
| Traceability / Test Cases | testit |  |

Поэтапный план

Основные этапы внедрения MVP автоматизации рассчитаны на 4 недели. Для каждого этапа фиксируются цель, срок, ключевые шаги и ожидаемый результат. CI/CD развивается параллельно по мере появления API/UI тестов, но основной фокус на сборку пайплайна, отчетности и quality gates выносится на 4 неделю.

| Этап / срок | Цель | Ключевые шаги и результат |
| --- | --- | --- |
| Этап 1: тест-дизайн и критичный scope Срок: 1 неделя (1-я неделя проекта) | Определить, какие критичные сценарии TeamCity входят в MVP автоматизации и как они будут проверяться: API, UI или E2E. | Ключевые шаги: выбрать TMS; описать ручные тест-кейсы для P0/P1 сценариев; определить scope критичной функциональности; разделить проверки на API/UI/E2E; зафиксировать expected results, тестовые данные и риски. Результат: готов утвержденный MVP-scope и набор критичных тест-кейсов для автоматизации. |
| Этап 2: базовый фреймворк и API автотесты Срок: 1 неделя (2-я неделя проекта) | Построить основу фреймворка и закрыть быстрым стабильным покрытием критичные REST API сценарии. | Ключевые шаги: создать структуру Python/Pytest framework; настроить конфигурацию, fixtures, API clients, генерацию уникальных данных, cleanup и базовое логирование; реализовать API тесты для readiness/server info, project, build configuration, build run, build status, authorization/permissions negative checks; начать базовую интеграцию с CI. Результат: API suite запускается локально и готов к включению в pipeline. |
| Этап 3: UI слой фреймворка и UI автотесты Срок: 1 неделя (3-я неделя проекта) | Добавить UI слой во фреймворк и автоматизировать один стабильный happy path, который подтверждает, что подготовленные через API данные корректно видны в интерфейсе. | Ключевые шаги: добавить Playwright layer, pages/components, стабильные локаторы и ожидания; настроить screenshots/video/trace; реализовать один UI happy path: login, Projects page, переход к заранее созданной через API Build Configuration и read-only проверка Queue/Build Result; продолжить параллельную подготовку pipeline. Результат: UI smoke подтверждает критичный пользовательский путь и дает диагностические артефакты при падениях. |
| Этап 4: CI/CD, отчетность и quality gates Срок: 1 неделя (4-я неделя проекта) | Собрать воспроизводимый pipeline, который поднимает стенд, запускает автотесты, публикует отчет и блокирует некачественный результат. | Ключевые шаги: настроить bootstrap TeamCity стенда; запуск API/UI/E2E suites; добавить DB compatibility jobs для PostgreSQL/MySQL/MariaDB/MS SQL/Oracle; публикацию Allure Report; сбор метрик pass rate, fail rate, duration, flaky failures, failed/skipped tests; quality gates автотестов; Telegram bot уведомления со статусом прогона, ссылкой на отчет и списком критичных падений; стабилизацию flaky тестов. Результат: готов demo-прогон MVP автоматизации в CI/CD. |

Необходимые ресурсы

Для реализации MVP автоматизации внешние ресурсы не требуются. Все работы выполняются силами QA Automation Engineers: выбор TMS, описание тестовых сценариев, автоматизация API/UI проверок, настройка CI/CD, отчетности, quality gates и уведомлений.

| Неделя / задача | Ответственный | Ожидание / результат |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1: выбор TMS и описание критичных тестовых сценариев | QA Automation Engineers | Выбрана TMS для хранения тест-кейсов. Описаны критичные P0/P1 сценарии TeamCity: first start, создание администратора, роли и права доступа, agent authorization, project, build configuration, build run, build result. Для каждого сценария указаны шаги, expected result, приоритет и уровень автоматизации: API, UI или E2E. |
| Неделя 2: автоматизация API-сценариев | QA Automation Engineers | Реализованы базовые API автотесты для Core REST API: readiness/server info, создание project, создание build configuration, запуск build, получение build status, negative checks для авторизации и прав доступа. Подготовлены API-клиенты, fixtures, генерация уникальных тестовых данных и cleanup. |
| Неделя 3: автоматизация UI-сценариев | QA Automation Engineers | Реализован один UI happy path, который не создает тестовые данные: login, Projects page, переход к заранее созданной через API Build Configuration, read-only проверка Queue/Build Result. Для UI-теста настроены стабильные локаторы, ожидания, screenshots/video/trace для разбора падений. |
| Неделя 4: настройка CI/CD, отчетности и quality gates | QA Automation Engineers | Настроен pipeline, который поднимает TeamCity стенд, выполняет bootstrap, запускает API/UI/E2E автотесты и DB compatibility jobs для PostgreSQL/MySQL/MariaDB/MS SQL/Oracle, затем публикует результаты. Подключен Allure Report с метриками pass rate, fail rate, duration, flaky failures, failed tests и skipped tests. Настроены quality gates автотестов: pipeline не считается успешным, если падают критичные P0/P1 проверки, DB compatibility checks или pass rate ниже заданного порога. Добавлены уведомления в Telegram через bot: статус прогона, ссылка на отчет, passed/failed/skipped и список критичных падений. |

Риски

| Риск | Влияние | Как минимизировать |
| --- | --- | --- |
| Состояние data directory и agent conf делает прогоны невоспроизводимыми | Грязные teamcity-data или teamcity-agent-conf могут скрыть ошибки first start, менять результат тестов и создавать зависимость от предыдущего запуска. | Разделить fresh/reuse сценарии, явно сбрасывать Docker-состояние для E2E, использовать уникальные имена сущностей и проверять cleanup после тестов. |
| Fast CI на HSQLDB не покрывает production-like поведение внешних БД | Ошибки схемы, миграций, блокировок или SQL-совместимости с PostgreSQL и другими БД могут проявиться поздно. | Оставить HSQLDB для быстрого PR-контура, добавить PostgreSQL production-like job на main/release и nightly compatibility regression для MySQL, MariaDB, MS SQL Server и Oracle. |
| UI автотесты становятся flaky | P0 UI flow снижает доверие к автотестам, ухудшает Pass Rate и мешает достигнуть Flaky Rate <= 3%. | Оставить UI только для незаменимых flows, использовать Playwright auto-wait, trace, screenshots/video, стабильные локаторы и переносить подготовку данных в API. |
| Матрица ролей и прав доступа не зафиксирована | Roles / Permissions suite может проверить только поверхностный happy path и пропустить лишние права у ограниченного пользователя. | До автоматизации согласовать минимальную RBAC-матрицу: admin и limited user. Добавить positive admin checks и negative checks для project, build configuration, build run и agent authorization. |
| Тестовые данные конфликтуют между прогонами | Повторные project/build configuration/user/token names создают ложные падения, зависимость от порядка тестов и невозможность надежного rerun. | Создавать уникальные имена с префиксом автотестов, изолировать fixtures, чистить данные через REST API или полный Docker reset, проверять результат cleanup. |

Отслеживание процесса

- Еженедельный demo-результат по завершенной части flow.

- Отчетность автотестов в CI: pass/fail, duration, flaky failures, логи и screenshots для UI.

Структура команды тестирования TODO

| ФИО | Роль | Контакты |
| --- | --- | --- |
|  | QA Automation Engineer | Нет информации |
|  | QA Automation Engineer | Email: nik54a@mail.ru Github: NikitaSnegirev |
|  | QA Automation Engineer | Email:ekaterina-konchina@yandex.ru Github: ekonchina |